# CDC
App Web - statistique des étudiants (centre multimédia)
## 1 - Contexte et définition du projet

Une application Web de type intranet (local) qui sert a conserver l’historique (varié dans les temps) des activités/fréquentations (sous forme graphique) des étudiant(e)s qui visitent le centre.

## 2 - Objectif du projet

- Forme graphique de historique journalière (du lundi au vendredi) des activités/fréquentations des étudiant(e)s a partir des informations fournis par les cartes d’étudiants et en fonction :
  - Des établissements de l’étudiant(e) – exemple : CNTEMAD, Univ Ankatso, ESMIA, GSI, ESTI, ESTIM, UPRIM, ...
  - Des filières et niveau de l’étudiant(e) – exemple : Informatique L2, Droit M2, Gestion L3, Commerce L1, …
  - Type d’activité (connexion, biblio, étude, impression, ...)
- Motivation pour les étudiant(e)s :
  - Parrainage/Cadeaux (relatif aux enseignements) des étudiant(e)s (meilleure fréquentation/mois)
  - Connexion (surplus)
- Recuperation des cartes d’étudiant(e)s (a partir de son nom/contact)
- Création de réseau d’étudiant (contact[tel, email, ...] - indexation[recherche] – bdd)
- Conservation de l’historique de l’impression/photocopie etc... (avec prix)

## 3 - Périmètre du projet

## 3 - Périmètre

Nous nous concentrons sur :
- Les étudiant(e)s
- Leurs activités

## 4 - Description fonctionnelle des besoins

Fonction : Générer un GRAPHIQUE a partir des informations insérés
Objectif
[obj - modèle 1]
- fréquentation/? au niveau global (option /j /s /m)
  [obj - modèle 2]
- fréquentation/jour de l’étudiant
Description
[desc - modèle 1]
Créer un modèle graphique qui contient les informations suivantes :
- Établissement de l’étudiant (cntemad, ankatso, esti, uprim, gsi, ...)
- Filière de l’étudiant (Info, droit, gestion, socio, communication, ...)
- Niveau de l’étudiant (Lycée, L1, L2, L3, M1, M2)
[desc - modèle 2]
Créer un modèle graphique qui contient les informations suivantes :
Chaque étudiant (hérite modèle 1)
Contraintes
Serveur : NodeJS ou PHP ?
Technologie
Graph : Librairie CHART.JS
Progression
0%
Niveau de priorité
Haute

Fonction : FRONT & INPUT (interface client)
Objectif
Les interactions possibles coté client
Description
[front 1] : Nav bar (header)
- graph 1 : global
- graph 2 : étudiant
- table : media (impression, photocopie, nombre de copie, total prix)
- about app
- version app
[front 2] : Body
app dispo (graph 1, graph2, table)
[front 3] : Footer
- copyright
- contact (éditeur)
[graph 1] : function_add_edit_del(établissement,filière,niveau)
[graph 2] : function_add_edit_del(nom,premom,contact[email,tel])
[table] : function_add_edit_del(type[impression,copie],nombre,prix)
Contraintes

Technologie
Front : HTML & CSS & JS
Progression
0%
Niveau de priorité
Haute

Fonction : REPOSITORY & BACKUP des données
Objectif
Archivage des bases de données de l’application
Description
[solution 1] : script de sauvegarde automatisé avec crontab (archive complet/incrémental avec rsync)
[solution 2] : référentiel git en tant que projet privé
Contraintes
Autre type de sauvegarde de BDD
O.S sans rsync & cron
Technologie
Backup : RSYNC & CRONTAB & TAR
Repository : GIT (github)
Progression
0%
Niveau de priorité
Haute

## 6 - Délais de réalisation

JUILLET 2021 - SEPTEMBRE 2021
(3mois)